仕　様　書

本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（平成２５年１月改定（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること。

特　記　仕　様　書

１　本仕様書は、植物公園展示資料館前張芝業務に適用する。

２　施工か所は、別添図のとおり。

３　業務履行にあたっては、入園者等に迷惑及び危険を及ぼさないよう、また公園施設等

に損傷を及ぼさないよう十分に注意し、特に次の各項を遵守すること。

（１）土曜日、日曜日及び祝祭日は作業を行わないこと。

（２）作業現場には、看板・バリケード等を設置し、必要に応じて保安員を配置し、入園

者に迷惑を及ぼさないこと。

（３）開園時間内に、土や資材等の搬出・搬入車両が園内・正面ゲートを通る際は、保安

員を配置し、入園者に迷惑及び危険を及ぼさないこと。

４　本業務は、通常の施工時間帯（８時から１７時）での施工を見込んでいるが、施工時

間帯の変更が必要となった場合には別途協議する。

５　本業務で発生する残土は、産業廃棄物として下記の場所に搬出することとする。既存

残土の搬出処分完了時には、産廃処分確認図書を作成し、係員の確認を得ること。

| 受 入 場 所 | 備 考 |
| --- | --- |
| 廿日市市大野町字鴉ヶ丘 （有）渡ノ瀬興業 | 本業務で発生する残土は、産業廃棄物として搬出し、最終処分地である（有）渡ノ瀬興業で処理するよう見込んでいるが、適法な処理を行っている他の最終処分地に搬出することを妨げるものではない。 |

６　コウライシバほか材料搬入時には、事前に係員に見本を提示し、承認を得ること。

７　施工にあたっては騒音規制法・騒音対策法に基づき施工すること。

８　施工区域内外の植栽・地下埋設物を含む施設等の事前調査を行い、支障・破損等生じ

ないようにすること。損害を与えた場合は、請負者の責任において復旧すること。

９　配置、計画高の決定は施工に先立ち、現地調査のうえ、決定すること。

10　本仕様書に定めていない事項については、係員と協議の上決定すること。