中央公園除草その他業務仕様書

# １総則

本業務は、本仕様書並びに公園緑地等維持管理標準仕様書（令和６年１月改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）により施行すること

# ２業務対象

中央公園除草その他業務の範囲は、別紙施行区域図に示すとおりとする。業務時期及び回数については、別紙「中央公園除草その他業務施行計画表」のとおりとする。また、数量は別紙「中央公園除草その他業務数量表」のとおりとする。

# ３報告事項及び検査完了期日（期限）

(1) 受注者は、本業務に従事する現場責任者及び業務に従事する資格者を定め、所定の様式で業務に着手する前に発注者に届け出ること。また、現場責任者及び資格者に変更があった場合も同様とする。

(2)　委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書は、１か月分の業務内容を記載した月間報告書とし、受注者は、月間報告書を翌月１０日までに、それぞれ所定の様式により発注者に提出するものとする。また、発注者による毎月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当る日が早く到来する場合は、当該日）とする。

# ４その他

この仕様書に疑義があるとき又は定めのない事項については、発注者・受注者協議して定めるものとする。

中央公園除草その他業務概要

１　目的

中央公園の公園緑地機能を保つために、除草を行うものである。

２　業務概要

１）芝草刈

・芝草地

回数：B工区　基町環境護岸〔小型乗用式草刈機〕　9,163㎡（２回）

B工区　基町環境護岸〔刈払機〕　1,876㎡（２回）

A工区　二の丸内堀周辺  1,330㎡（４回）

A工区　二の丸内堀周辺以外  15,010㎡（４回）

C1,C2,C3工区　芝草地  6,425㎡（４回）

２）除草

・植樹帯の抜根除草

回数：A,B,C1,C2,C3,D工区　（３回）

・石垣の抜根除草（「施行箇所図　施行区域A　石垣」参照）

回数：A工区　城壁  760㎡（２回）、A工区　内堀壁  2,850㎡（２回）